|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INTEGRANTES | DIFICULTAD ENCONTRADA | SOLUCION APORTADA |
| KEVIN SEDANO | Desde mi punto de vista el primer problema en este sprint ha venido por arrastrar demasiadas especificaciones sin hacer o que estaban mal implementadas de los sprints anteriores. Además, al intentar implementar nuevas especificaciones otras nos han dado errores que hemos tenido que volver a corregir, esto nos ha hecho perder mucho tiempo. | No hemos encontrado una solución del todo efectiva, ya que la solución ha sido corregir código antiguo y mejorarlo para que funcionase todo, esto nos ha hecho perder mucho tiempo el cual hemos tenido que invertir fuera de horas, trabajando en casa. Aun así, para haber ido tan mal este sprint en cuanto a tiempo, creo que hemos conseguido sacar más de lo que esperábamos. |
| MARCOS ARTEAGA | Nos hemos retrasado por tener que acabar tareas de los 2 últimos sprints,  y por el poco compromiso por parte de algún integrante del grupo nos ha retrasado. | Acabar las tareas a tiempo, y comprometerse con el proyecto si no, no participar en ellos. |
| JESUS SOTO | La falta de compromiso con el proyecto y los compañeros ha hecho que no podamos realizar todas las especificaciones. | La persona que no quiera formar parte del proyecto, que no se incluya porque retrasa a los demás. |